INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS (IDITS)

LICITACIÓN – N° 10/2016

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

“REFACCIÓN DE OFICINAS”

OBJETO DEL LLAMADO

ARTÍCULO 1º.-

Este llamado tiene por objeto la contratación de los servicios, suministros y materiales necesarios para reparar y modernizar las oficinas donde se llevará a cabo el Club de Emprendedores de la Ciudad de Mendoza. Ello en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el IDITS de fecha 12 de octubre del 2016, ratificado por Decreto nº 1325 /2016 del Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza en el expte. nº 14224-O-2016 caratulados” "SECRETARÍA DE GOBIERNO — OFICINA DE EMPLEO COORDINACIÓN E/ INFORME REF. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD INSTITUTO DES. INDUST. TECNOLÓGICO";

Las oficinas están ubicadas al Este de la Estación Central de Mendoza, entre las calles Villalonga, Las Heras y Perú, en el extremo Norte del conjunto de edificios que históricamente pertenecían al área administrativa del Ferrocarril San Martín.

Las oficinas corresponden a las siguientes áreas con dimensiones aproximadas:

1. Recepción de 5 m x 5 m, ubicada en el Noroeste del conjunto de oficinas

2. Salón Principal de 9 m x 8 m, ubicada al Este del conjunto de oficinas

3. Oficina de 4 m x 5 m, ubicada al Sudoeste del conjunto de oficinas

Alcance:

Los servicios, suministros y materiales a utilizar, serán los que a continuación se detallan::

1 -  Cielorrasos:

Deberá realizarse Reparación de Cielorrasos de yeso.

Realizar la demolición de sectores afectados.

Colocación de Metal desplegado.

Provisión de Yeso, Masilla y Pintura, Látex int/ext 1º calidad tipo Loxon, necesarios.

2 - Pintura:

Deberá pintarse la totalidad de la oficina, muros, techos,  tabiques, puertas y ventanas.

A fin de lograr un acabado concreto Deberá proveerse Pintura Latex int/ext y Esmalte Sintético. 1º calidad tipo Loxon.

Deberá proveerse de Enduído plástico, Masilla y Sellador de 1º calidad y todo otro material que resulte necesario para el correcto pintado de la oficina.

Además deberá realizarse el Cepillado de todas las puertas por espesor de piso.

3 - Piso flotante:

Provisión e instalación de Piso Flotante en toda la oficina categoría no inferior AC5 8.2mm, tipo Eurotec, Manta bajo piso y Zócalo Macizo mdf enchapado en melanina ídem piso.

Deberá proveer los Tornillos, tacos, sellador y todo otro material necesario para el trabajo.

4 - Colocación iluminación:

Colocación de artefactos de iluminación.

No incluye provisión de artefactos ni elementos necesarios para su instalación.

En este ítem sólo es necesaria la mano de obra.

5 - Provisión de cortinas Roller Blackout en ventanas.

Deberán ser de Tela vinílica de 3.2mm, con Cadena acrílica y Correderas metálicas.

Las cortinas deberán ser de color blanco.

La oferta deberá realizarse por el total del trabajo, no se tendrán en cuenta las cotizaciones de ítems por separado.

Plazo de Entrega: Se deberán iniciar los trabajos a los 7 días corridos desde la aceptación de la propuesta y recepción del pago, conforme modalidad establecida en el Art. 8º. El plazo total para la finalización de la obra, será de 20 días corridos contados a partir de su iniciación.

ENTREGA DE PLIEGOS

ARTÍCULO 2º.-

Los interesados podrán adquirir el Pliego General y el Pliego Particular de Bases y Condiciones en el IDITS, Julián Barraquero 130 de Ciudad, Provincia de Mendoza, hasta el día 6 de diciembre de 2016, en el horario de 8:30hs a 13:30hs.

Fíjase en la suma de $ 400  (PESOS CUATROCIENTOS) el valor del Pliego General y Pliego Particular de Bases y Condiciones. Para obtener el mismo, previamente deberá depositarse dicho importe en la Cuenta Corriente Nº 029126/9 radicada en el Banco Credicoop, Sucursal 115 o realizar el pago con cheque o efectivo en Julián Barraquero 130, Ciudad, Mendoza.-

CONSULTAS, CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO

ARTÍCULO 3º.-

Los ADQUIRENTES de los Pliegos podrán efectuar consultas sobre el contenido del mismo y requerir aclaraciones. Toda consulta respecto del contenido e interpretación de este Pliego deberá efectuarse en las oficinas del IDITS, en días hábiles en horario de 8:00 hs a 13:00 hs.

En caso de corresponder, el IDITS lo hará por circulares que se considerarán incorporadas al Pliego. La remisión de oficio de circulares aclaratorias o modificatorias será dispuesta cuando EL IDITS lo considere conveniente.

El plazo de consulta queda cerrado 24hs antes de la fecha establecida para la apertura de ofertas. Transcurrido dicho plazo no se asegura la evacuación de la consulta ni se aceptará reclamo alguno referente a deficiencias o falta de información respecto a estipulaciones del Pliego. El IDITS podrá no responder aquellas consultas sobre cuestiones que consideren suficientemente claras en el Pliego o el resto de la normativa aplicable.-

Es imprescindible la visita en obra de los ADQUIRENTES de modo tal de poder visualizar el lugar donde se realizarán los trabajos.

PLAZOS

ARTÍCULO 4º.-

Todos los plazos establecidos para la LICITACIÓN DE PRECIOS se contarán en días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día feriado, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil inmediato siguiente, a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por Correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haber sido despachado oportunamente.

Quienes se presenten a la licitación deberán concurrir al domicilio de IDITS hasta el día 6 de diciembre de 2016, en el horario de 8:30 hs a 13:30.hs. a retirar las comunicaciones complementarias, si las hubiere.

LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA

ARTÍCULO 5º.-

Los sobres conteniendo las OFERTAS serán abiertos en Julián Barraquero 130 de Ciudad, Provincia de Mendoza, el día 7 de diciembre de 2016, a las 10:00 hs.-

FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 6º.-

El oferente deberá firmar el contrato para la ejecución del objeto adjudicado, dentro de las 24 hs de notificada la adjudicación.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 7º.-

El servicio deberá ser prestado en las oficinas están ubicadas al Este de la Estación Central de Mendoza, Al final del Paseo Villalonga, en la Esq. de Las Heras y Perú, de la Ciudad de Mendoza.

FORMA DE PAGO

ARTÍCULO 8º.-

La forma de pago es: Anticipo: 60% del importe total (IVA incluido) a la aceptación de la presente propuesta, para lo cual deberá presentar póliza de seguro de caución a favor del IDITS por el monto recibido y el 40% restante al finalizar los trabajos.

Todos los gastos relacionados con la presente provisión, que no tuvieren una previsión presupuestaria expresa, se consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del presupuesto mencionado.-

RIESGOS DEL TRABAJO

ARTÍCULO 9º.-

El contratista deberá presentar nómina de personas y acreditación de los seguros correspondientes de aquellos individuos que estén destinados a cubrir los servicios de asistencia y mantenimiento del equipo; y de reposición de combustible si correspondiera. Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones impedirá el pago de los servicios adeudados (o informes según como se condicione el pago) con pérdida del derecho de cobro de los intereses por mora que pudieran corresponder.

El contratista deberá presentar Contrato de afiliación entre el Adjudicatario y la ART con la que han contratado con Cláusula de no repetición de la ART contra IDITS por los perjuicios económicos que significaren las prestaciones a realizar, de la siguiente forma:

“Señores IDITS.”

................ART renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra IDITS sus funcionarios empleados u obreros, bien sea con fundamento en el art. 39, inc. 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar o abonar al personal dependiente o expendiente del Adjudicatario alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajos o enfermedades profesionales sufridas o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del Trabajador y el lugar de trabajo.

................ART se obliga a notificar a IDITS en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez días de verificados.

PRECIO BASE

ARTÍCULO 10º.-

Se establece como precio base de la licitación $238.300 (IVA incluído).